## Slide 1
快图2.0立项材料
Please enter your title and content here,pay
attention to the font size

## Slide 2
CONTENTS
目 录
1. 项目的背景和目的
2. 项目价值
3. RoadMap
4. 业务场景和客户要求说明
5. 核心需求
6. 产品核心设计点
7. 技术设计难点和可行性分析
8. 质量方案
9. 市场调研
10. 团队组成和人力投入
11. 项目风险

## Slide 3
项目背景和目的
当前快图库基于Qt图形视图框架，主要用在WTI的RTL代码集成中，支持添加/显示Block、Port、Param、Connection、Net等图元，自动化布局布线和双击Block跳转到指定Module内部场景的Hierarchy模式。
随着WTI的迭代升级和CRG提上日程，当前的快图库在功能和性能上已不足以支撑产品需求，快图库的升级迫在眉睫
项目背景
打造高性能、可拓展可复用的全新快图库，满足公司不同产品的诉求
在模块层次展现上支持flatten和hierarchy两种模式，满足不同设计阶段的可视化需求
在模块内部细节展现上支持快图和原理图两种视图，以适应产品多样化的图形元素需求
开发新的自动布局布线算法应对新的展现方式，确保图形库在新的视图下能够高效、合理地完成布局布线任务
目的

## Slide 4
项目价值
形成可复用的图形库，为公司未来的产品开发提供通用的技术组件
积累图形化设计、渲染引擎应用等方面的技术经验，提升团队的技术水平和创新能力，为公司的技术发展提供有力支撑
商业价值
技术价值
增强现有产品的市场竞争力，通过提供更强大的图形展示和布局布线功能，吸引更多客户，提高产品的市场占有率和销售额

## Slide 5
RoadMap
25.3.21 立项
25.4.3 详细方案设计
25.4.30 基础框架搭建
25.6.18 优化和测试
Q3 集成至CRG、WTI
25.5.30 完成功能开发
里程碑计划
快图、原理图交互
flatten视图展开折叠
原理图symbol编辑
布局布线算法集成
单元测试程序
集成测试
性能测试
优化性能
优化布局布线效果
优化交互细节
数据模型
图形引擎
交互框架
测试Demo

## Slide 6
业务场景及客户需求说明
WTI：快图在现有hierarchy视图基础上，还需要支持的flatten视图
内网

## Slide 7
业务场景及客户需求说明
CRG：支持原理图视图，支持symbol库管理和symbol编辑
内网

## Slide 8
核心需求（L0/L1）
在单个视图中完整展示顶层模块及其所有子模块内部设计细节
子模块支持展开和折叠
块图支持flatten模式
确保兼容原有层级化视图，一个模块一个视图
通过双击子模块可以打开新试图来展现子模块的设计细节
块图支持hierarchy模式
块图支持现有图形视图交互逻辑（instance、port、connection等）
原理图支持symbol的交互逻辑
图元添加和交互
原理图支持hierarchy模式
原理图symbol支持用户编辑
支持原理图视图
支持flatten、hierarchy两种模式下的自动布局和自动布线
布局紧凑合理，布线高效
支持自动布局布线
百级block+10万级连线下都应该做到1秒内响应
图形操作流畅响应及时
产品可以快速集成
接口稳定不会频繁变动
拓展性好，已于后期功能迭代
设计友好易于集成

## Slide 9
产品核心设计点
数据模型
交互框架
图形渲染
布局布线算法

## Slide 10
产品核心设计点

## Slide 11
技术设计难点和可行性分析

## Slide 12
质量方案
文档评审
代码Review
单元测试
测试保证
详细设计文档
测试用例
详细设计文档
定期PVS、MemCheck检查
定期开展Code Review
单元测试代码覆盖核心算法和数据结构
开发测试Demo程序，使块图库可独立开展自测试
图形引擎数据（缓存数量、命中率、缓存图片等）、性能数据（内存、CPU）可导出
集成测试
性能测试
缺陷跟踪

## Slide 13
市场调研
内网

## Slide 14
团队组成和人力投入
角色 | 人员 | 
产品经理 | 麻芙毓 | 
项目经理 | 余彬 | 
架构师 |  | 
SE | 黄晓忠 | 
软件工程师 | 李云生 李鹏鹏 谢珑 | 
测试经理 |  | 
测试工程师 |  | 
AE |  | 
预计投入总人天为：

## Slide 15
项目风险

## Slide 16
THANK YOU
Please enter your title and content here,pay
attention to the font size